

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

===========================================================

**24 марта 2022 г с. Кисла № 04-р**

**О реализации дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрации муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области»**

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 174-п «Об утверждении регламентов по организации электронного документооборота в органах исполнительной власти Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 917-пп «Об утверждении государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области», приказом министерства цифрового развития и связи Оренбургской областиот 20.11.2020 № 201-пр «Об утверждении ведомственного проекта (программы) «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства Оренбургской области»:

1. Начать реализацию дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области»в администрации муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области» (далее –ДК) согласно приложению.
2. Ответственным за реализацию ДК назначить Абрамова В.Л. главу администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряженияоставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования В.Л. Абрамов

Разослано: в дело-2, прокурору района, в администрацию Асекеевского района

Приложение

к распоряжению от 24.03.2022 № 04-р

# Дорожная карта мероприятия

# «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрации муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области»

# (далее –ДК «Развитие и внедрение АСЭД в Кислинском сельсовете»)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель реализации мероприятия | Внедрение АСЭД[[1]](#footnote-2) в администрации Кислинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области до 01.12.2022, что обеспечит использование внутриведомственного и межведомственного юридически значимого документооборота в электронном виде с применением КЭП[[2]](#footnote-3). |
| Показатель | Подписаны акты и приняты НПА[[3]](#footnote-4) о переходе на электронный документооборот с применением КЭП | Значение показателя по итогам реализации | 100% |

| №п/п | Наименованиемероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель(ФИО, должность) | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | Принятие ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД на территории Кислинского сельсовета» и назначении ответственных сотрудников | 04.03.2022 | 25.03.2022 |  Абрамов В.Л. глава администрации | Администрация сельсовета приняла ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях» и назначила ответственных сотрудников | РВП |  |
| 2 | Направление принятых ОРД в адрес администрации Асекеевского района | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | Скан-копии ОРД направлены через АСЭД в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |
| 3. | Заполнение бланка заявки для создания в иерархии муниципального района АСЭД в администрации сельсовета, входящих в состав муниципального района | 18.03.2022 | 29.03.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | Администрация муниципального района консолидирует заполненные шаблоны по сельсовету | РВП |  |
| 4 | Направление заполненного бланка заявки в администрацию района | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | Заполненные шаблоны по администрации Рязановского сельсовета направлены в администрацию района, для направления в отдел развития и сопровождения СЭД ГКУ «ЦИТ» через портал технической поддержки help.orb.ru для внесения в структуру | РВП |  |
| 5 | Прохождение обучения на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | 15.04.2022 | 01.06.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | Сотрудник администрации сельсовета прошла обучение на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | РВП |  |
| 6 | Регистрация всех типов документов (входящие, исходящие, внутренние, ОРД, ОГ[[4]](#footnote-5)) администрации сельских поселений в АСЭД | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | Все типы документов регистрируются в АСЭД | РВП |  |
| 7 | Создание в АСЭД поручений/ резолюций (при необходимости) и отчетов об их исполнении по всем типам документов | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | По всем типам документов (при необходимости) создаются поручения/резолюции, отчеты об исполнении | РВП |  |
| 8 | Направление соглашения с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП в адрес ГКУ «ЦИТ» | 19.09.2022 | 01.11.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | Подписанное соглашение с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП направлено в адрес ГКУ «ЦИТ» | РВП |  |
| 9 | Направление подписанного акта и ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации Кислинского сельсовета в адрес администрации Асекеевского района | 19.09.2022 | 15.11.2022 | Абрамов В.Л. глава администрации | Подписанный акт и принятый ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации Кислинского сельсовета направлены в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |

1. Автоматизированная система электронного документооборота [↑](#footnote-ref-2)
2. Электронная подпись [↑](#footnote-ref-3)
3. Нормативные правовые акты [↑](#footnote-ref-4)
4. Обращения граждан [↑](#footnote-ref-5)