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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИСЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           22.09.2026                                                                                                       №45-п 
Об утверждении Плана мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского на территории муниципального образования сельское поселение Кислинский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области на 2026 – 2030 годы.
В целях организации мероприятий , направленных на предотвращение массового распространения и уничтожение (ликвидация) борщевика Сосновского на территории муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского муниципального района, администрация Кислинского сельсовета постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предотвращению распространения  и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского на территории муниципального образования Кислинский сельсовет на 2026 – 2030 годы.
2. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Кислинского сельсовета, принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского согласно Плана.
3. [bookmark: _GoBack]Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит размещению на официальном сайте администрации, и опубликованию  в муниципальной газете «ИНФО»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования                                                    В.Л. Абрамов
                                                                

Приложение
 к постановлению  администрации 
№45-п  от 22.09.2026
                                                                        ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по предотвращению распространения и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского на территории муниципального образования Кислинский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области на 2026-2030 годы

	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Сроки выполнения 
	Особенности проведения 
мероприятия 
	Ответственные исполнители 

	1. Проведение обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация)

	1.1.
	Проведение обследования территорий муниципального образования Кислинский сельсовет на засоренность борщевиком.
Составление карты-схемы засоренности.
	Ежегодно (апрель-сентябрь)
	Составление сводной информации распространения борщевика Сосновского данных, включая картографический материал о площади распространения борщевика Сосновского 
	 Администрация Кислинского сельсовета, правообладатели земельных участков.

	1.2
	Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского 
	Апрель- сентябрь (ежегодно)
	Размещение информации на официальном сайте и страницах в социальных сетях администрации, распространение на информационных стендах рекомендаций о мерах по борьбе с борщевиком Сосновского и информации о соблюдении техники безопасности
	Администрация Кислинского сельсовета

	2. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов на территориях общего пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения 

	2.1. 
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	Апрель-сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.
Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев. Регулярное многократное скашивание надземной зеленной массы 
	Администрация Кислинского сельсовета, правообладатели земельных участков.

	2.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	Май-июль (ежегодно)
	Тщательное соблюдение требований  регламентов применения гербицидов в соответствии с требованиями законодательства
	

	3. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах 

	3.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	Апрель - сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.
Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев 
	Правообладатели земельных участков

	3.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов 
	

	3.3.
	Плановые (рейдовые) осмотры земельных участков
	Август – сентябрь
(ежегодно)
	Составление актов осмотров земельных участков

	Служба муниципального контроля в сфере благоустройства

	4. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах 

	4.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта)
	Апрель - сентябрь (ежегодно)
	Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев 
	Правообладатели земельных участков 


	4.2.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	Апрель - сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.
Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев 
	

	4.3
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов 
	

	5. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного правах) пользования и иных 

	5.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта)
	Апрель - сентябрь (ежегодно)
	Вспашка до отрастания двух-трех настоящих листьев 
	Правообладатели земельных участков 

	5.2.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	Апрель - сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.
Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев 
	

	5.3.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов 
	

	5.4.
	Плановые (рейдовые) осмотры земельных участков
	Август – сентябрь
(ежегодно) 
	Составление актов осмотров земельных участков

	Инспекция муниципального земельного контроля  администрации Кислинского сельсовета

	6. Мероприятия, проводимые в границах полос отвода автомобильных дорог

	6.1.
	Информирование балансодержателей дорог о необходимости проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в границах полос отвода
	Апрель – май
(ежегодно)
	Направление уведомлений балансодержателям
	Администрация Кислинского сельсовета

	6.2.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	Апрель - сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.
Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев 
	Балансодержатели автомобильных дорог 

	6.3.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов 
	

	7. Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда 

	7.1.
	Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского 
	Ежегодно, апрель-сентябрь
	Составление сводной информации распространения борщевика Сосновского
	Асекеевское районное лесничество, администрация Кислинского сельсовета

	7.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	Апрель - сентябрь (ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли.
Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев 
	Асекеевское  районное лесничество Оренбургской области;
арендаторы лесных участков
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